Dokumentation

NOTE: WORK IN PROGESS
# Zeitplan
Geht natürlich alles nahtlos ineinander über... :-D
24.06.11	Fr
25.06.11	Sa	Planungsphase
26.06.11	So
27.06.11	Mo
28.06.11	Di
29.06.11	Mi
30.06.11	Do		Malte@Fusion
01.07.11	Fr		Malte@Fusion
02.07.11	Sa	Implementierungsphase	Malte@Fusion
03.07.11	So		Malte@Fusion
04.07.11	Mo		Malte@Fusion
05.07.11	Di
06.07.11	Mi
07.07.11	Do
08.07.11	Fr
09.07.11	Sa	Tests / Fixes / Dokumentation
10.07.11	So
11.07.11	Mo
12.07.11	Di
13.07.11	Mi
14.07.11	Do
15.07.11	Fr
16.07.11	Sa
17.07.11	So	Abgabe
xx.07.11		Präsentation

- Planungsphase:
  - Anforderungsanalyse
  - DB-Entwurf
  - Softwaredesign
- Implementierungsphase
  - Coding
- Tests / Fixes / Doku
- Abgabe
  - Vorher Termin zur Präsentation festlegen
# Planungsphase
## Textanalyse Projektbeschreibung („projekt.pdf“)
Nr.	Zitat	Notizen
0	Die Datenbank soll Kunden, Filme sowie Verleihvorgänge speichern können.	→ DB
1	Die Informationen zum Kunden müssen aus der bereitgestellten Datei erschlossen werden.	→ DB
2	Ein Film soll Informationen über Titel, Beschreibung, Schauspieler, Regisseur, Drehorte, Erscheinungsdatum(USA) und Preiskategorie enthalten.	→ DB
3	Es können mehrere Filme gleichzeitig ausgeliehen werden.	→ DB (Kardinalität)
4	Ein Filmexemplar kann zu einem Zeitpunkt nur an einen Ausleiher ausgeliehen sein.	→ DB. „Filmexemplar“ ?= „Kopie“/„Medium“?
5	Für den Verleih gibt es drei verschiedene Preismodelle:
6	Modell Starter – Preiskategorie A: 1,29€ pro Kalendertag, Preiskategorie B: 0,79€ pro Kalendertag.	Sollen diese Infos in die DB? Die Kosten pro Preiskategorie pro Modell evnt., aber die Logik auch? „Pro Kalendertag“/“Pro Stunde“ (also Berechnung der Rechnung) lieber in Java gießen?
7	Modell Speedy – Preiskategorie A: 0,19€ pro Stunde, / Preiskategorie B: 0,15€ pro Stunde.
8	Modell Flat – Grundgebühr von 10,00€ pro Monat, / zusätzlich für jeden Film der Preiskategorie A: 0,19€ pro Tag, / der erste Film der Preiskategorie B pro Tag ist gratis, / jeder weitere kostet 0,19€ pro Kalendertag.
9	Für jeden Verleihvorgang soll eine Rechnung angefertigt werden können.	→ Java
10	Für jedes Kalenderjahr soll pro Kunde eine Rechnung angefertigt werden können.	→ Java
11	Legen Sie eine Datenbank mit dem Namen „movies“ an.	→ DB
12	Importieren Sie die notwendigen Daten aus IMDB. Berücksichtigen Sie dabei nur Filme der Jahre 2010 und 2011.	→ Java
13	Query a: Wie viele Kunden haben sich für welches Preismodell / entschieden?	→ easy select
14	Query b: Die Rechnungssummen für alle Kunden für den Monat Januar.	→ complex select. Das beantwortet die Frage von oben, wir müssen die Rechnungslogik/Preismodelllogik komplett in SELECT statements gießen können und alle nötigen Infos in der DB stehen haben (Kosten &/ Tag usw.). ← SCHWIERIG
15	Query c: Sollte man bestimmte Monate für eine Premiere wählen, um für einen Oscar in den Kategorien Bester Film/Regisseur/ / Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin nominiert zu werden? / Hinweis: die nominierten Filme können z. B. in der Wikipedia / nachgeschlagen und direkt in der Query verwendet werden. Alternativ / kann natürlich auch das Relationale Modell erweitert werden.	oO. → Weitere Info zum Film: Oscar-Nomierungen? Am einfachsten wäre es, eine statische Liste von nomierten Filmen der letzten zwei Jahre in Java zu haben und die dann in das SQL-statement zu packen. Außerdem müssen wir also den Monat der Premiere mit speichern? Woher diese Information nehmen?
16	Query d: Ermitteln sie eine Rangliste alle Kunden, sortiert nach dem / Anteil der geliehenen Filme, die (auch) außerhalb der USA gedreht wurden.	Komischer Satz. → easy select
17	Query e (mit Java): Bestimmen Sie alle Kunden mit Preismodell Flat, welche basierend auf ihren bisherigen Ausleihvorgängen im Modell / Starter billiger weggekommen wären.	Jo.
18	Query f (mit Java): Sei jeder Schauspieler mit allen anderen Schauspielern verbunden, mit denen er in einem Film (in 2010/2011) zusammengearbeitet hat. Des Weiteren seien zwei Schauspieler A und B miteinander verbunden, wenn ein Schauspieler C existiert, der sowohl mit A als auch mit B verbunden ist. Schreiben Sie ein Java-Programm, das die kürzeste Verbindung zwischen zwei / Schauspielern ermittelt. Ermitteln Sie nun die kürzeste Verbindung zwischen folgenden Paaren: / i. Johnny Depp und Timothy Dalton / ii. Johnny Depp und August Diehl / iii. Bill Murray und Sylvester Stallone / iv. Edward Norton und Don Cheadle	Jo. → kleiner Algorithmus
19	Dokumentieren Sie im Verlauf des Projektes alle wichtigen Designentscheidungen und den Quellcode, so dass Sie bei der abschließenden Präsentation nachvollziehen können wie der / Code funktioniert, was an dieser Stelle geschieht und welche Entscheidungen hier eventuell getroffen wurden. Benutzen Sie hierfür für den Java-Code JavaDoc.
20	Das Einreichen des kompletten Sourcecodes inklusive Javaklassen, SQL-Skripten, Dokumentation, Schemata und sonstigen Dateien muss bis zum 17.07.2011 um 23.59 Uhr lokaler Zeit per E-Mail an Eure Gruppenleiter erfolgt sein.	DEADLINE, auch Präsentationstag vereinbaren.

## Anforderungsanalyse
Req-Id	zugeh. Nrn.	Wat shall we do
10	0,2,3,4,6,7,8,11	Wir brauchen ein Datenbankschema. Das soll einiges beinhalten, u.a. / Name der DB: db_movies / Filme mit Titel, Beschreibung, Schauspielern, Drehorten, Regisseuren, Erscheinungsjahr (USA) / Premierenmonat (für Query c)? / Zu den Drehorten: Name und Country für Query d / Schauspieler: nur Name / Regisseure: nur Name / Preiskategorie / zum Kunden zumindest: / Tarifmodell / Name / Ausleihvorgänge
11	1	Zum Kunden müssen alle Informationen gespeichert werden können, die in dieser ominösen Datei drin stehen!!

20	9,10,13-16,17,18	Wir brauchen eine Consolen-Applikation, die folgende Dinge kann: / Verbindung mit der DB / Menü-geführte Optionsauswahl? Ermöglicht dem User folgendes / Rechnung zu Verleihvorgang erstellen / Rechnung für Kunde pro Kalenderjahr erstellen / Query a-f ausführen / ggf. Import der IMDB-Sachen
21	-	Verbindung mit der Datenbank soll automatisch hergestellt werden (mit Default-Parametern) oder aber die Werte vom Benutzer abfragen? (Host, port). Braucht postgres ein user/pw? / Wenn Datenbank nicht existiert, DB+Schema anlegen!

30	12	Wir brauchen eine Importfunktion für einige Dateien aus der IMDB. Das wird einer der umfangreichsten Punkte in der Implementierung. Genau planen.

40	19,20	Wir müssen ein bisschen dokumentieren, vor allem Designentscheidungen :-D. Wir liefern: / ER-Modell (graphisch) / SQL-Skripte: DB-Erstellung, Queries? / Dokumentation (hier): Beschreibung was/warum getan wurde. / Beispieldaten? Wir können nicht die komplette IMDB per Mail verschicken. Aber für Tests/Demo-Zwecke evnt. Beispieldaten / abgespeckte IMDB?

## Datenbankentwurf
[hier kommt das Büld hin und ein bisschen blafasel]

### From ER to Relational Modell
Das SQL-Skript um das Datenbankschema zu erstellen liegt in „resources/dbCreate.sql“.
Da Actor, Director und Location nur ein Attribut haben, verzichten wir auf eigene „spielt_mit“,“führt_Regie“ und „spielt in“ Relationen und fügen den Fremdschlüssel in die eigenen Relationen ein. Eventuell könnte man jeder Relation auch eine *_id geben um so effizienter, nach den Tupeln suchen zu können.

Ein Titel wird anders, als in der IMDB Datenbank ohne sein Erscheinungsdatum gespeichert. Das hat ein eigenes Feld.

## Implementierung
### Dateiparser
Das Format der einzelnen Dateien ist bekannt.
Für jede Datei wird ein neuer Dateiparser implementiert. (MovieParser, ActorParser, DirectorParser, …).